Приложение

к Постановлению администрации муниципального образования

Андреевское сельское поселение

от 18.12.2017г. № 129

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ**

**ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Андреевское сельское поселение**

**СУДОГОДСКОГО РАЙОНА**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018-2020 ГОДЫ»**

2017г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории МО Андреевское сельское поселение»**

**на 2018-2020 годы».**

*Глава I*

*ПАСПОРТ*

*МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ*

***«Благоустройство территории МО Андреевское сельское поселение»***

***на 2018-2020годы».***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная комплексная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории МО Андреевское сельское поселение» на 2018-2020годы». (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»  - Устав муниципального образования Андреевское сельское поселение  - Постановление Администрации МО Андреевское сельское поселение от 31.12.2013 № 58 «Об утверждении порядка разработки и реализации оценки эффективности программ муниципального образования Андреевское сельское поселение и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Андреевское сельское поселение» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО Андреевское сельское поселение |
| Разработчик Программы | Администрация МО Андреевское сельское поселение |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация МО Андреевское сельское поселение |
| Основные задачи программы | - обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории поселения  - озеленение  - приобретение специализированных транспортных средств и техники  - организация и содержание памятников, мест захоронений  - текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения  -ремонт и оборудование детских и спортивных площадок  - прочие мероприятия по благоустройству |
| Основные цели Программы | Решение проблем благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования Программы составляет:  в 2018 – 2020 годах 20732,5 тыс. рублей  в том числе:  средства местного бюджета 20732,5 тыс. руб.  в том числе по годам:  2018 – 7532,5  2019- 6490,0  2020- 6710,0  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018– 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений о местном бюджете на 2018- 2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Изменение внешнего вида поселения и территорий общего пользования  -Увеличение уровня озеленения территории поселения;  - Улучшение состояния территории кладбища  - Проведение организационно-хозяйственных мероприятий  - Ликвидация несанкционированных свалок  -Упорядочение уличного освещения; |
| Система организации контроля | Администрация МО Андреевское сельское поселение |

***Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ***

***НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ***

Природно-климатические условия поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Муниципальное образование Андреевское сельское поселение состоит из **16 населенных пунктов** с общей численностью населения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на 1.01.2010г. | Постоянного (прописанные по месту жительства)- 7723 чел. | временного (проживает больше одного года)- 142 чел. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | | |
| Зарегистрированы  постоянно | *временно проживает больше одного года* |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  |
| 1 | поселок | Андреево | 3869 | 19 |
| 2 | поселок | Болотский | 704 | 8 |
| 3 | поселок | Тюрмеровка | 744 | 4 |
| 4 | поселок | Красный Богатырь | 1020 | 29 |
| 5 | село | Ликино | 708 | 36 |
| 6 | деревня | Непейцыно | 40 | 4 |
| 7 | деревня | Большая Козловка | 1 | 1 |
| 8 | деревня | Новая | 349 | 10 |
| 9 | село | Языково | 44 | 7 |
| 10 | деревня | Брыкино | 43 | 6 |
| 11 | хутор | Преображенский | - | - |
| 12 | деревня | Старое Кубаево | 1 | - |
| 13 | село | Картмазово | 180 | 5 |
| 14 | деревня | Васильево | 4 | 1 |
| 15 | деревня | Бахтино | 5 | 1 |
| 16 | деревня | Мостищи | 11 | 4 |
|  |  | Итого | 7723 | 142 |

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий и территорий административных зданий, организаций, учреждений, общий вид улиц. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц населенных пунктов. С учетом проведенных работ по программе 2014-2017 года в настоящее время автоматизировано и находится под учетом около 86% уличного освещения, необходимо продолжить работы в п.Андреево.

Для решения проблем по благоустройству территорий поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

***Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ***

***РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ***

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения**.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении Программы.

**2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, в решении вопросов благоустройства подведомственных территорий, не зависимо от их форм собственности.**

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории поселения. В связи с этим требуется привлечение внимания руководителей и жителей для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

**2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства**

***2.3.1.Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по утвержденному Плану и активному участию в Месячниках санитарной очистки всех жителей. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы с разработчиком Программы – Администрацией МО Андреевское сельское поселение.

***2.3.2. Наружное освещение, иллюминация***

Сеть наружного освещения не везде соответствует требованиям для уличного освещения. В крупных населенных пунктах как п.Андреево, п.Красный богатырь и ряде деревень часть уличного освещения установлено на индивидуальных опорах без учета потребления и автоматики.

Таким образом, проблема заключается в реконструкции имеющегося освещения поселения и дальнейшем его содержании.

***2.3.3. Благоустройство в жилом секторе***

Благоустройство в жилом секторе включает в себя придомовые территории, внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимаются жители и Администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

***2.3.4. Благоустройство и обустройство территорий общего пользования и улиц***

Обустройство территорий общего пользования и улиц включает в себя:

* Устройство тротуаров, парковочных мест в местах общего пользования;
* Обустройство территорий администраций, клубов путем строительства мест отдыха и ожидания (беседки, скамейки, навесы);
* Изготовление и установка скамеек, урн, тротуаров на улицах;
* Комплексная замена ограждений дворовых территорий центральных улиц по единому стандарту;
* Обустройство контейнерных площадок

**2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.**

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряется территория поселения, разрушаются ограждения, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2018- 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы дворовых территорий, подворий, улиц;

- различные конкурсы, направленные на озеленение и обустройство дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий поселения:

* совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Андреевское сельское поселение», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
* повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;
* активизации работ по благоустройству территории поселения, реконструкции систем наружного освещения улиц;
* развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
* повышение общего уровня благоустройства поселения;
* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
* реконструкция уличного освещения;
* оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
* вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,**

**ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

**3.1. Мероприятия по совершенствованию системы освещения территории поселения**

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

**3.2. Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения.** Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.

**3.3. Мероприятия по содержанию мест захоронения**

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест захоронения.

**3.4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного и областного бюджета (с условием участие в областных программах)

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений  использования средств Программы** | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **Областной**  **бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной**  **бюджет** | **Местный бюджет** | **областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | - | 300 | - | 100 | - | 100 |
| 2 | Расходы по расчистке прудов | - | 100 | - | 120 | - | 100 |
| 3 | Наружное освещение, иллюминация | - | 4280 | - | 4570 | - | 4880 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | - | 300 | - | 180 | - | 150 |
| 5 | Расходы по содержанию мест захоронения | - | 300 | - | 120 | - | 100 |
| 6 | Расходы по отлову безнадзорных животных | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| 7 | Расходы по ликвидации аварийных деревьев | - | 400 | - | 200 | - | 180 |
| 8 | Расходы по скашиванию травы на территории общего пользования | - | 250 | - | 200 | - | 200 |
| 9 | Расходы по содержанию, замене, фонарей уличного освещения | - | 250 | - | 150 | - | 150 |
| 10 | Прочие мероприятия в рамках благоустройства | - | 1146,5 | - | 800 | - | 800 |
| 11 | Расходы по организации благоустройства территории поселения в части осуществления муниципального контроля за соблюдением нормативных правовых актов в сфере благоустройства | - | 156 | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | - | **7532,5** | - | **6490** | - | **6710** |

**Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик Программы - Администрация МО Андреевское сельское поселение»

Администрация МО Андреевское сельское поселение несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрацией МО Андреевское сельское поселение» выполняются следующие основные задачи:

* экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
* подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
* корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
* мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных, гражданско-правовых контрактов и договоров возмездного оказания услуг.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация МО Андреевское сельское поселение

**Исполнитель Программы - Администрация МО Андреевское сельское поселение»:**

* ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
* осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

**Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Андреевское сельское поселение».

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

* процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;
* процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
* процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
* уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;
* уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**В результате реализации Программы ожидается:**

* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
* совершенствование эстетического состояния территории поселения;
* увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений ;
* создание зелёных зон для отдыха жителей поселения;
* предотвращение сокращения зелёных насаждений.